海滨鑫苑非机动车道及北区中庭休息亭改造工程项目设计

询价文件

询价人：成都成华城市建设投资有限责任公司

2024年10月

- 询价公告

海滨鑫苑非机动车道及北区中庭休息亭改造工程项目设计询价公告

成都成华城市建设投资有限责任公司作为询价人，拟通过询价方式选择和确定海滨鑫苑非机动车道及北区中庭休息亭改造工程项目设计单位。项目详细情况如下：

- 1.项目概况及询价内容

1.1项目名称：海滨鑫苑非机动车道及北区中庭休息亭改造工程项目

1.2项目地址：位于成华区海滨鑫苑（青龙街道海滨湾安置房）内。

1.3建设内容及规模：该安置房项目总建筑面积约为108304.01平方米。本次设计工作主要为：1.北区非机动车出入动线地面硬化改造设计；2.南北区非机动车出入口梯步改坡道改造设计；3.南北区非机动车及机动车出入口围栏封闭改造设计；4.北区中庭休息亭改造设计；5.询价人安排的该安置房项目涉及的其他整改工作（如有）。

1.4询价范围：本项目设计工作。包括不限于方案设计、初步设计（如有）、施工图设计、编制设计概算书、本项目涉及的测绘相关工作、本项目涉及的附属工程等所有设计工作内容，配合发包人完成图纸审查（如有），施工招标配合，施工现场配合等后续服务工作。按照业主要求提供所有的成果文件（含cad、word、pdf等格式电子文件）。

1.5设计周期：10个日历天。

1.6质量要求：同时满足国家和地方区域设计规范标准（规范标准采取就高不就低原则）。

1.7标段划分：1个标段。

- 2.询价申请人资格要求

2.1须具备独立法人资格。

2.2信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内。

2.3企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

2.4企业资质要求：具有建筑工程专业乙级及以上资质。

2.5项目设计负责人资格：须具备建筑相关专业工程师及以上职称。

2.6 业绩要求：2021年1月1日以来承担过1个类似设计业绩，注：类似设计业绩指建筑工程设计业绩。

2.7本次询价不接受联合体询价。

3.最高限价等

3.1最高限价：本项目设计费暂定的工程建安费为123万元。项目专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数均为“1.0”。根据项目的实际情况和市场行情，设计最高限价：4.98万元。（参照国家发展计划委员会，建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)，计价格【2002】10号文件及发改价格【2016】299号政策文件精神，根据项目的实际情况和市场行情，以项目暂定的工程建安费作为设计费的计费基数，计算出的设计费的90%计）。超出最高限价的报价无效，按废标处理，结算时低于20000元，按20000元结算。

3.2 结算价：最终设计费=该项目设计签约合同价÷该项目设计费计算基数（123万）×该项目施工招标控制价（据实采用）。

4.提供资料

报价文件胶装成册并密封，报价文件由如下内容组成。

4.1报价函；

4.2法人代表身份证明书、法人委托授权书；

4.3营业执照复印件；

4.4资质证书复印件；

4.5项目设计负责人资料；

4.6 业绩证明（提供委托设计合同复印件加盖公司鲜章）；

4.7其他资料（如有）。

上述资料需加盖公章。

- 5.询价文件获取事宜

5.1发布时间：2024年10月10日起，在成华城投公司网站（http://www.cdchci.com/）上发布。

5.2获取方式：于上述网站内直接下载。

- 6.询价申请文件的递交

6.1询价申请文件统一递交的时间（询价截止时间，下同）：2024年10月17日10时00分。

6.2地点：成都市成华区新怡路75号成华城投公司2楼206室合约造价部。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件，询价人不予受理。

6.4 递交询价申请文件时须同时携带手持件如下：

①介绍信或法定代表人授权委托书；

②经办人或委托代理人身份证复印件（验原件）；

③营业执照副本复印件；

④资质证书副本复印件（如有）；

注：介绍信或授权委托书需明确委托事项；以上材料均需加盖询价申请人公章。

7.评选方式

评审委员会专家根据符合要求的报价人递交的相关资料，择优选取中选人，询价人不确保最低价中选。

- 8.询价公告发布

本询价公告在成华城投公司网站（http://www.cdchci.com/）上发布。

- 9.联系方式

询价人：成都成华城市建设投资有限责任公司

地  址：成都市成华区新怡路75号成华城投公司2楼206室合约造价部

联系人：倪老师

电  话：028-60218190

附件1：报价函格式

报价函

致：成都成华城市建设投资有限责任公司

- 我方仔细研究了海滨鑫苑非机动车道及北区中庭休息亭改造工程项目设计询价文件全部内容，在完全理解并严格遵守询价文件的各项规定和要求的前提下，自愿参加本项目询价，对项目设计费进行报价：

- 本工程设计服务费报价为：         元（            元整）。

2.我公司承诺此报价已包含我公司实施本项目设计所发生的全部费用，遵照询价文件的要求，承担实施本项目设计服务，工期      日历天。

3.我方递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），若因提交虚假文件而给贵公司造成损失的，由我方承担直接和间接损失；你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本次报价提交的声明、文件和资料的真实性。

4.我方承诺提供的服务，必须符合国家和行业有关规范标准，满足合同约定的服务内容和质量等要求。我方不得违反规范标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行调整合同价格。

5.一旦我方中选，我方保证按规定进度要求完成全部工作。

6.在合同正式签署生效之前，本报价文件连同贵公司的中选通知书构成我们双方共同遵守的文件，对双方具有法律约束力。

7.我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。按照询价文件、报价文件、双方签订的合同及相关法律法规规定完成设计工作并移交相应资料。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方理解，你方不一定接受最低报价的报价文件。同时也理解，你方不负担我方的任何费用。

10.我公司完全理解询价人因法律和政策原因取消询价以及拒绝所有的报价文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向我方解释其原因。

11.我方完全同意你方选择中选单位的办法，并同意自行承担询价报价所发生的一切费用。

报价人：（单位全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

年    月    日

附件2：评审办法

1.本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本项目的评审委员会由询价人按照相关规定组建，评审委员会成员人数为3人。

3.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.评审程序：资格审查---初步评审---综合择优推荐一家中选候选人---编写询价评审报告。

5.在评审过程中，凡未通过上一评审程序的报价文件，不再进入后续评审程序。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 |  |
| 2 | 资质证书 | 具有建筑工程专业乙级及以上资质 |  |
| 3 | 信誉 | 未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内 |  |
| 4 | 设计负责人 | 须具备建筑相关专业工程师及以上职称。 |  |
| 5 | 业绩 | 2021年1月1日以来承担过1个类似设计业绩 注：类似设计业绩指建筑工程设计业绩。 |  |
| 6 | 入川从事建筑活动备案证 | 企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图 |  |
| 7 | 联合体 | 不接受联合体参选 |  |
|  | 结论 | 上述各项应全部通过 |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件签字或盖章符合询价文件要求的 |  |
| 2 | 报价文件胶装 |  |
| 3 | 报价唯一 |  |
| 4 | 报价低于询价文件规定的最高限价 |  |
| 5 | 设计大纲（方案）符合本项目要求 |  |
| 6 | 报价文件符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 7 | 报价文件没有询价人不能接受的条件 |  |
| 8 | 报价文件全部响应询价文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。