海滨鑫苑安置房品质提升项目

工程质量检测

询 价 文 件

询价人:成都成华城市建设投资有限责任公司

2024年11月

第一章  询价公告

成都成华城市建设投资有限责任公司作为询价人，根据工程建设需要，拟通过询价方式确定海滨鑫苑安置房品质提升项目工程质量检测机构，现将有关事宜告知如下：

一、项目概况与询价范围

1.项目基本情况：

1.1项目名称：海滨鑫苑安置房品质提升项目

1.2项目基本情况：该安置房项目总建筑面积约为108304.01平方米。本次建设工作主要为：建筑外立面品质提升打造面积约12600平方米、楼梯间增设防滑地砖和踢脚线、总平绿化景观提升约24800平方米等；架空层环境打造及增设家具、防雨棚、新型垃圾桶、休憩亭棚、导视系统、宠物粪便收集箱、摄像头等设施。项目立项总投资约700万元，暂定工程费约595万。

2.询价范围及要求：对上述项目内容描述所涉及的内容进行全覆盖的常规工程质量检测，需要按相关技术和规范、设计文件、质量监督主管部门及工程质量验收和竣工归档资料要求，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件，以及工程实体质量、使用功能等进行测试以确定其质量特性，包括并不限于：

保温一体板锚固件拉拨，保温一体板拉拨，吸水率，粘接砂浆，耐侯胶，沥青原材料/混合料检测、防水卷材、井圈井盖、路基、水稳层、路面、种植土、管涵、混凝土、砌体材料、钢筋原材、焊接连接、砂浆、水泥、沙、石、混凝土回弹、钢筋扫描\拉拔、高强螺栓连接副、保温材料常规性及燃烧性检测、材料防火性能检测、水电材料及其他部位各类检测、钢筋及连接接头试件、外墙涂料及饰面砖、石材、内外墙腻子、预制构件、后置埋件、节能保温、电线电缆、管材、主体结构检测（含填料压实系数）及询价人委托的相关检测工作等所有满足设计和规范要求及项目竣工验收备案的试验及检测。本项目不涉及上述内容的施工，则无需检测。

3.检测服务期：至询价范围内全部工程检测并验收合格日。

4.质量要求：达到国家现行技术标准要求

5.标段划分：本次询价划分为1个标段。

6.限价：海滨鑫苑安置房品质提升项目工程费暂定595万，限价按595万的千分之七记取，即41650元，不得超出此限价。

- 二、询价申请人资格要求

1.资质要求：具有独立法人资格；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质许可范围至少包括主体结构工程检测类、见证取样检测类；同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书；

2.业绩要求：2021年1月以来，询价申请人至少完成或正在实施1个工程质量检测类似业绩；

类似业绩是指：合同价在3万元以上的房建工程质量检测业绩。

3.有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且三年内未受到行政处罚；

4.省外企业还需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；

5.本次询价不接受联合体申请。

- 三、询价文件的获取

2024年11月4日起，该公告在成都成华城市建设投资有限责任公司网站（http://www.cdchci.com）进行公示。请满足报名需求有意参与的单位自行在报名网页下进行下载附件询价文件，无需再进行现场报名。

- 四、询价申请文件的递交

询价申请文件递交的截止时间为2024年11月7日10时00分。地点为：成都市成华区新怡路75号206室合约造价部。提前或逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件，询价人不予受理。递交询价文件必须同时单独准备的手持件为：

①法定代表人授权委托书原件（格式自拟、法定代表人签字或签章、委托代理人签字）；

②委托代理人身份证（验原件收复印件）且提供询价申请人为委托代理人缴纳社保的证明（打印近6个月）。

注：法定代表人授权委托书需明确委托事项；手持件需加盖询价申请人公章。

- 评选方式

详见第二章内约定的评审办法，询价人不确保最低价中选。

- 六、发布公告的媒介

本公告在成都成华城市建设投资有限责任公司网站（http://www.cdchci.com）上发布。

- 七. 联系方式

比 选 人：成都成华城市建设投资有限责任公司

地    址：成都市成华区新怡路75号206室合约造价部

联 系 人：倪女士

电    话：028-60218190

第二章 参选格式

附件1：报价函格式

报价函

致：成都成华城市建设投资有限责任公司

1.我方仔细研究了海滨鑫苑安置房品质提升项目工程质量检测询价文件全部内容，在完全理解并严格遵守询价文件的各项规定和要求的前提下，自愿参加本项目询价，对项目检测费进行报价：本工程检测服务费限价41650元，我司自愿下浮      %（整数下浮），报价为             元（大写：         元整）。此费用已经包含了本项目询价人委托的所有检测内容，包含但不限于试验费用、运输等所有常规检测涉及的费用，项目飞行检测费用不单独计取。

2.我方理解，你方不一定接受最低报价的报价文件。同时也理解，你方不负担我方的任何费用。

3.我方递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），若因提交虚假文件而给贵公司造成损失的，由我方承担直接和间接损失；你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

4.我方承诺在通知中选后，我单位将在贵方规定的时间内与贵方签订合同。按照询价文件、报价文件、双方签订的合同及相关法律法规规定完成检测工作并移交相应资料。

5.我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的服务，服务期间不再调整收费。

报价人：（单位全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话：

年    月    日

附件2：评审办法

1.本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本项目的评审委员会由询价人按照相关规定组建，评审委员会成员人数为3人。

3.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.评审程序：资格审查---初步评审---综合择优推荐一家中选候选人---编写询价评审报告。

5.在评审过程中，凡未通过上一评审程序的报价文件，不再进入后续评审程序。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 评审内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 |  |
| 2 | 资质证书 | 具有独立法人资格；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质许可范围至少包括主体结构工程检测类、见证取样检测类；同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书 |  |
| 3 | 信誉 | 有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且三年内未受到行政处罚； |  |
| 4 | 业绩 | 2021年1月以来，询价申请人至少完成或正在实施1个工程质量检测类似业绩； 类似业绩是指：合同价在3万元以上的房建工程质量检测业绩。 |  |
| 5 | 其他 | 省外企业还需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》 |  |
| 6 | 联合体 | 不接受联合体参选 |  |
|  | 结论 | 上述各项应全部通过 |  |
| 注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。 |  |  |  |

初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件签字或盖章符合询价文件要求的 |  |
| 2 | 报价唯一 |  |
| 3 | 报价是否低于询价文件规定的最高限价 |  |
| 4 | 报价文件符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 5 | 报价文件没有询价人不能接受的条件 |  |
| 6 | 报价文件全部响应询价文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |
| 注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。 |  |  |

第三章 合同主要条款

- 建设工程质量检测合同

- 工程名称：

- 委托方：

- （甲方）

- 检测方：

- （乙方）

- 签订时间：  年  月  日

根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

- 工程项目基本信息：

- 项目名称：建设地点：项目规模：

- 第二条  检测内容：

需要按相关技术和规范、设计文件、质量监督主管部门及工程质量验收和竣工归档资料要求，完成上述项目的全部常规试验检测工作，对涉及抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、以及工程实体质量、使用功能等进行测试以确定其质量特性，包括但不限于：

1、沥青原材料/混合料检测、防水卷材、井圈井盖、路基、水稳层、路面、种植土、管涵、混凝土、砌体材料、钢筋原材、焊接连接、砂浆、水泥、沙、石、混凝土回弹、钢筋扫描\拉拔、高强螺栓连接副、保温材料常规性及燃烧性检测、材料防火性能检测、水电材料及其他部位各类检测等。详见附件《委托检测的检测项目、标准及限价表》（若本项目不涉及上述内容的施工，则无需检测）。

2、检测服务机构针对合同项目，出具检测情况的月报至公司分管领导，分析项目材料及实体质量运行情况，统计各项目检测工程量、检测费用等相关数据。

3、完成上述项目的飞行检测工作。原则每月每工程项目不超过两次。

- 第三条  检测数量：

检测数量按实际委托登记的数量确定，检测数量及类别不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

- 第四条  检测费用及付款方式：

1、检测收费依据：参考建设工程质量检测服务费用为四川省物价局、四川省财政厅颁发的《四川省物价局、四川省财政厅关于调整〈四川省产品质量监督检验收费标准〉(建筑材料检测部分)的通知》（川价费 【2004】28号）（含附件：四川省产品质量监督检验收费标准）、《四川省发展和改革委员会关于印发四川省建筑保温节能工程材料、构件及设备检测服务收费项目和标准的通知》（川发改价格〔2012〕369号）及《四川省公路工程试验检测收费标准（2008年12月建议版）》等规定。

2、合同暂定价及合同最终结算价

2.1 合同暂定价

各项目以投资概算批复的（或业主审核的）工程费为暂定工程费，××××项目检测费合同暂定价为为暂定工程费的    ‰乘以    %（中选取费比例），即人民币     元，大写：                 。

结算时合同暂定价调整为竣工结算审计审定的工程费的     ‰乘以    %（中选取费比例）。

2.2 最终结算价

各项目检测费最终结算价=Σ单项检测项目的实际检测数量×该单项检测项目的检测单价×    %（中选取费比例）。若最终结算价超过调整后的合同暂定价，以调整后的合同暂定价包干计取，超过部分视为检测方（乙方）优惠；若未超过，则按照最终结算价计算公式据实结算。

3、支付方式：

3.1 竣工验收完成后10个工作日内，乙方提交检测报告后，向甲方提出付款申请，甲方按检测费最终结算价的80%和签约时合同暂定价的80%两者就低支付。

3.2 完成竣工结算审计后10个工作日内，甲方验收归档资料完毕支付剩余尾款。

3.3 在甲方支付费用前，乙方均应提供等额正式发票给甲方。

- 第五条 履约提交及退还

履约保证金金额：无。

- 第六条 检测报告的交付

6.1乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式叁份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可按要求提供。

6.2乙方负责送检测报告给甲方。

- 第七条 甲方的权利义务

7.1甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

7.3甲方授权    为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.4甲方应于检测活动开始前10日内向乙方提供附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.5委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.6在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

7.7检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 7日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测委托单上签字确认。

7.8甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

7.9甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- 第八条 乙方的权利义务

8.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构计量认证证书及其附表的复印件。

8.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、检测单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.3检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.4乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

8.5乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.6对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.7检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 2 日内通知甲方。

8.8在单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

8.9乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

8.10乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、校核人、审核人（授权签字人）均应签字，否则报告无效。

8.11乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

8.12乙方承诺每月向甲方提交本项目质量检测的检测工程量、检测费用等相关数据。

- 第九条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

- 第十条 违约责任

10.1甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付检测费用的 千分之二 向乙方支付违约金。

10.2因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.3乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目已支付检测费用的 千分之二 向甲方支付违约金。

10.4其他违约责任：

若在合同履行中乙方存在以下行为的：

10.4.1超出资质范围从事检测活动的；转包检测业务的；

10.4.2未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；

10.4.3伪造检测数据、出具虚假检测报告，或者结论的；

9.4.4将项目检测相关数据外泄的。

甲方将终止履行合同，给甲方造成重大损失的依法追究相关法律责任，并上报建设行政主管部门及市场监督管理部门进行处理。

- 第十一条 其他约定事项

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

12.2本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 第十二条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关建设行政部门申请调解。

- 第十三条 其他约定事宜

本合同附件《委托检测的检测项目、标准及限价表》同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。